Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июня 2012 г. N 1144-р

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 06.09.2012 N 1613-р,

от 26.03.2013 N 440-р, от 09.08.2013 N 1400-р,

от 17.08.2013 N 1459-р, от 24.11.2014 N 2343-р,

от 23.12.2014 N 2665-р, от 30.06.2015 N 1249-р, от 28.10.2015 N 2192-р)

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Повышение доступности энергетической инфраструктуры" (далее - план).

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию плана:

обеспечить реализацию плана;

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Минэкономразвития России информацию о ходе реализации плана.

3. Мониторинг и контроль реализации плана осуществлять в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. N 1613-р.

(п. 3 в ред. распоряжения Правительства РФ от 26.03.2013 N 440-р)

4. Минфину России и федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана, при подготовке проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать в установленном порядке мероприятия, предусмотренные планом.

5. Утратил силу. - Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2013 N 1459-р.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 июня 2012 г. N 1144-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р,

от 24.11.2014 N 2343-р, от 23.12.2014 N 2665-р, от 30.06.2015 N 1249-р,

от 28.10.2015 N 2192-р)

I. Общее описание "дорожной карты"

1. Реализация "дорожной карты" "Повышение доступности энергетической инфраструктуры" (далее - "дорожная карта") призвана облегчить условия подключения пользователей к энергетической инфраструктуре в России. Предлагается сделать процедуру подключения к энергосети более простой, быстрой, прозрачной и менее затратной.

Реализация "дорожной карты" позволит существенно уменьшить количество этапов присоединения (с 10 до 5), сократить время на прохождение всех этапов по получению доступа к энергосети (с 281 до 40 дней), а также снизить затраты на получение доступа к энергосети (с 1852 до 25 процентов от внутреннего валового продукта на душу населения) к 2018 году.

Реализация "дорожной карты" будет осуществляться с 2012 по 2017 годы.

Реализация "дорожной карты" позволит добиться улучшения инвестиционного климата в России и, как следствие, повышения притока капитала в страну и роста уровня жизни.

2. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" выбран рейтинг Doing Business, подготавливаемый Всемирным банком на ежегодной основе. Целевым ориентиром реализации "дорожной карты" избрано вхождение Российской Федерации в топ-20 этого рейтинга (по комплексу из 10 показателей).

| Наименование контрольного показателя | Единица измерения | 2012 год | 2015 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге Doing Business по показателю подключения к энергосетям: | - | 183 | 60 | 20 |
| количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети | штук | 10 | 4 | 3 |
| срок подключения к энергосети | дней | 281 | 135 | 90 |
| стоимость подключения к энергосети (проценты от внутреннего валового продукта на душу населения) | процентов | 1852 | 321 | 20 |

(таблица в ред. распоряжения Правительства РФ от 30.06.2015 N 1249-р)

II. План мероприятий

|  | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование правил технологического присоединения к энергосетям и создание условий сокращения сроков и этапов технологического присоединения |
| 1. Введение уведомительного порядка допуска в эксплуатацию объектов потребителя мощностью до 750 кВА и с уровнем напряжения до 10 кВ включительно | сокращение количества этапов присоединения на один этап, сокращение срока присоединения на 30 дней | сентябрь 2012 г. | Минэнерго России, Минэкономразвития России, Ростехнадзор |
| 2. Предоставление рассрочки платежа на 3 года для потребителей электрической энергии (мощности) от 15 до 150 кВт включительно по договорам технологического присоединения | увеличение количества присоединений | сентябрь 2012 г. | Минэкономразвития России, ФАС России, Минэнерго России |
| 3. Совершенствование процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в части согласования схем внутреннего и внешнего электроснабжения | исключение процедуры согласования с сетевой организацией проектов внутреннего и внешнего электроснабжения объектов потребителей Федерации) мощностью до 150 кВт с сокращением сроков присоединения на 20 дней | август 2013 г. (проект акта Прави тельства Российской | Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России |
| (п. 3 в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2014 N 2665-р) |
| 4. Сокращение предельных сроков технологического присоединения в случае, когда не требуется сооружение сетевой инфраструктуры сетевой организации (при наличии технической возможности): до 120 дней - для потребителей с присоединенной мощностью от 15 кВт до 670 кВт включительно; до 360 дней - для потребителей с присоединенной мощностью свыше 670 кВт | сокращение регламентных сроков технологического присоединения для электросетевых организаций (при наличии технической возможности) для потребителей мощностью: от 15 до 670 кВт - с 180 до 120 дней; свыше 670 кВт - с 720 до 360 дней | август 2013 г. (проект акта Правительства Российской Федерации) | Минэнерго России, ФАС России, Минэкономразвития России |
| (п. 4 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| 5. Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2015 N 1249-р |
| 6. Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2014 N 2665-р |
| 7. Разработка механизмов ускоренного подключения по временной схеме, в том числе за счет систем автономного питания, с возложением на сетевые организации обязанности информирования потребителя о наличии возможности подключения по временной схеме, установлением возможности выбора заявителем особых условий присоединения, включая использование противоаварийной автоматики, предусматривающей отключение от сети и перевод потребителя на собственный резервный источник питания, а также установлением возможности использования временного подключения до присоединения на постоянной основе | введение упрощенного порядка технологического присоединения по временной схеме (при наличии технической возможности) со сроком не более 15 дней | август 2013 г. (проект акта Правительства Российской Федерации) | Минэнерго России, Минэкономразвития России, Ростехнадзор |
| (п. 7 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| 8. Установление тарифов на временное подключение | установление тарифов на временное подключение | в срок до 2 месяцев со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации, касающегося реализации позиций 4 и 7 настоящего плана мероприятий (ведомственный акт) | ФСТ России |
| (п. 8 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| 9. Введение уведомительного порядка оповещения сбытовых компаний о надлежащем присоединении на основании уведомления о приемке приборов учета сетевой организацией | сокращение этапов присоединения на один этап, сокращение срока присоединения на 21 день | сентябрь 2012 г. | Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России |
| 10. Установление процедуры обязательного проведения общественного обсуждения инвестиционных программ электросетевых организаций в целях их синхронизации со схемами и программами перспективного развития электроэнергетики и учета при утверждении инвестиционных программ электросетевых организаций потребностей потребителей электрической энергии (в том числе застройщиков) | введение процедуры общественного обсуждения в целях планирования мероприятий | март 2015 г. (проект акта Прави- тельства Российской Федерации) | Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России |
| (п. 10 в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2014 N 2665-р) |
| II. Совершенствование механизма перераспределения свободной | мощности |
| 11. Совершенствование порядка переоформления документов, подтверждающих факт технологического присоединения и соответствующие объемы максимальной мощности потребителя, а также совершенствование порядка перераспределения мощности. Утверждение типовых форм акта балансового разграничения и акта эксплуатационной ответственности | введение регламентных сроков (не более 30 дней) по переоформлению документов, подтверждающих факт состоявшегося в прошлом технологического присоединения | август 2013 г. (проект акта Правительства Российской Федерации) | Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России |
| (п. 11 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| 12. Инвентаризация максимальной подключенной мощности потребителей электрической энергии | формирование информационной базы с актуальными данными о максимальной электрической мощности | август 2013 г. (доклад в Правительство Российской Федерации) | Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России, Ростехнадзор |
| (п. 12 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| 13. Разработка системы учета и раскрытия информации о мощности | введение порядка раскрытия информации перед потребителями о свободных мощностях | август 2013 г. (проект акта Правительства Российской Федерации) | Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России |
| (п. 13 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| 14. Создание информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющего потребителям публиковать заявки на получение (перераспределение) мощности и получать исчерпывающую информацию о правилах перераспределения и правах потребителя. Организовать "горячую линию" информирования потребителя о ходе исполнения заявки: | создание открытого информационного ресурса о наличии у потребителей электрической энергии свободных мощностей, доступных для перераспределения |  | Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России |
| 1-й этап - пилотный проект с реализацией в одном субъекте Российской Федерации |  | август 2013 г. (доклад в Правительство Российской Федерации) |  |
| 2-й этап - внедрение в субъектах Российской Федерации |  | декабрь 2013 г. (доклад в Правительство Российской Федерации) |  |
| (п. 14 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| 15. Установление отдельного тарифа на перераспределение мощности внутри одного питающего центра, введение стандартизированных тарифных ставок на перераспределение мощности внутри одного центра питания | совершенствование процедуры перераспределения мощности внутри одного центра питания | в срок до 2 месяцев со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации, касающегося реализации позиции 11 настоящего плана мероприятий (ведомственный акт) | ФСТ России, ФАС России |
| (п. 15 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| 16. Утверждение формы типового договора на технологическое присоединение к сети путем перераспределения мощности | сокращение срока присоединения на 5 дней (суммарный, усредненный эффект) | сентябрь 2012 г. | ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России |
| III. Снижение тарифов на технологическое | присоединение |
| 17. Формирование механизма экономического стимулирования потребителей электрической энергии и электросетевых организаций к перераспределению и оптимизации загрузки свободных мощностей: |  |  |  |
| 1-й этап - разработка концепции стимулирования потребителей электрической энергии и электросетевых организаций к перераспределению и оптимизации загрузки свободных мощностей | согласование подхода по установлению экономического стимулирования потребителей электрической энергии и электросетевых организаций к перераспределению и оптимизации загрузки свободных мощностей | июль 2014 г. (доклад в Правительство Российской Федерации) | Минэнерго России, ФСТ России, ФАС России, Минэкономразвития России |
| 2-й этап - создание системы экономических и иных стимулов, способствующих перераспределению и оптимизации загрузки свободных мощностей потребителями электрической энергии и электросетевыми организациями (в том числе введение системы экономических санкций и установление критериев применения тех или иных мер в конкретных случаях привлечения субъектов электроэнергетики к ответственности) | введение механизмов экономического стимулирования | февраль 2015 г. (проект акта Правительства Российской Федерации) | Минэнерго России, ФАС России, Минэкономразвития России |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 23.12.2014 N 2665-р, от 28.10.2015 N 2192-р) |
| 18. Введение обязанности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждать единые в рамках одного субъекта Российской Федерации ставки на технологическое присоединение для территориальных сетевых организаций, дифференцированные в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и рассчитанные с применением в том числе метода сравнения аналогов: | установление единых ставок на технологическое присоединение, что исключает принятие дополнительного решения органов регулирования по отдельным сетевым компаниям и сокращает срок заключения договора на технологическое присоединение |  |  |
| 1-й этап - установление обязанности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждать единые в рамках одного субъекта Российской Федерации ставки на технологическое присоединение для территориальных сетевых организаций, дифференцированные в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и рассчитанные с применением в том числе метода сравнения аналогов | закрепление федеральным законом возможности утверждения единых ставок на технологическое присоединение для всех сетевых организаций в субъекте Российской Федерации, возможности дифференциации в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и расчета ставок с применением метода сравнения аналогов | июнь 2014 г. (проект федерального закона) | ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России |
| 2-й этап - закрепление основных принципов дифференциации, принципов расчета и требований при утверждении единых ставок на технологическое присоединение для всех сетевых организаций в субъекте Российской Федерации | определение критериев дифференциации, основных принципов и требований при расчете и утверждении единых ставок на технологическое присоединение | не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу соответствующего федерального закона (проект акта Правительства Российской Федерации) | ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России |
| 3-й этап - внесение изменений в методические указания об определении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям в части расчета единых ставок на технологическое присоединение для всех сетевых организаций в субъекте Российской Федерации | определение порядка расчета единых ставок на технологическое присоединение | не позднее 2 месяцев со дня вступления в силу соответствующего постановления Правительства Российской Федерации (ведомственный акт) | ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 23.12.2014 N 2665-р, от 28.10.2015 N 2192-р) |
| 19. Утверждение графика снижения стоимости технологического присоединения для потребителей с компенсацией затрат сетевой организации, учитываемых в составе тарифа на услуги по передаче электрической энергии, с учетом территориальных особенностей | поэтапное сокращение стоимости присоединения до 25 процентов от внутреннего валового продукта на душу населения к 2018 году | октябрь 2012 г. | ФСТ России, Минэкономразвития России |
| 20. Определение порядка компенсации сетевым организациям выпадающих доходов, связанных с технологическим присоединением потребителей | утверждение тарифов на передачу электроэнергии, компенсирующих затраты электросетевых организаций на технологическое присоединение объектов потребителей с мощностью до 150 кВт | ноябрь 2013 г. (проект акта Правительства Российской Федерации) | ФСТ России, ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России |
| (п. 20 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| IV. Совершенствование деятельности сетевых организаций |
| 21 - 22. Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2014 N 2665-р |
| 23. Установление рекомендуемых показателей эффективности деятельности сетевых организаций в области технологического присоединения, включая сокращение времени технологического присоединения, снижение количества жалоб и повышение качества выполнения заявок на технологическое присоединение | сокращение количества этапов присоединения на 3 этапа, сокращение срока присоединения на 10 дней (суммарный, усредненный на всех потребителей эффект) | декабрь 2012 г. | Минэкономразвития России, Минэнерго России |
| 24. Введение единых стандартов обслуживания клиентов сетевых организаций: | утверждение единых стандартов обслуживания потребителей при технологическом присоединении |  |  |
| 1-й этап - наделение Минэнерго России полномочиями по утверждению единых стандартов обслуживания потребителей сетевыми организациями |  | сентябрь 2013 г. (проект акта Праительства Российской Федерации) | Минэнерго России, ФАС России, Минэкономразвития России, ФСТ России |
| 2-й этап - утверждение единых стандартов обслуживания потребителей сетевыми организациями |  | в срок не позднее 1 месяца после окончания реализации 1-го этапа (ведомстве нный акт) | Минэнерго России, ФАС России |
| (п. 24 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| 25. Введение приема заявок от потребителей на технологическое присоединение объектов мощностью до 150 кВт включительно и с уровнем напряжения до 10 кВ включительно через информационно- телекоммуникационную сеть "Интернет" с возможностью отслеживания исполнения заявки в режиме реального времени | внедрение возможности подачи заявки на технологическое присоединение через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | август 2013 г. (проект акта Правительства Российской Федерации) | ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России |
| (п. 25 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| 26. Разработка рекомендаций уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по установлению показателей эффективности деятельности в области технологического присоединения для сетевых организаций с участием субъектов Российской Федерации | сокращение количества этапов присоединения на 3 этапа, сокращение срока присоединения на 10 дней (суммарный, усредненный на всех потребителей эффект) | декабрь 2012 г. | Минэкономразвития России, Минэнерго России |
| V. Внедрение единых стандартов раскрытия информации по технологическому присоединению |
| 27. Возложение обязанности на сетевые организации раскрывать информацию в части основных этапов поступления и обработки заявок потребителей (поступление заявки, выдача технических условий, заключение договора, подключение объекта без раскрытия содержания заявок) | раскрытие информации по процессу обработки и статусу заявок на технологическое присоединение | август 2013 г. (проект акта Пра- вительства Российской Федерации) | ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России |
| (п. 27 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| 28. Создание информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (информационного портала) для размещения информации сетевых организаций о процедуре и местах возможного технологического присоединения на карте с возможностью рассчитывать потребность мощности и стоимость технологического присоединения: | создание информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |
| 1-й этап - утвердить план доработки информационного портала до конца 2013 года для размещения информации сетевых организаций о процедуре и местах возможного технологического присоединения, а также функциональных требований |  | август 2013 г. (доклад в Правительство Российской Федерации) | Минэнерго России, ФАС России, Минэкономразвития России |
| 2-й этап - обеспечение возможности получения потребителями на указанном портале информации о свободных мощностях, подачи запроса в электронном виде для оценки осуществления технологического присоединения с отслеживанием сроков обработки запроса, расчета стоимости подключения - в отношении электрических сетей с классом напряжения от 35 кВ и выше |  | август 2013 г. (доклад в Правительство Российской Федерации) | Минэнерго России |
| 3-й этап - внесение изменений в стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в части установления обязанности по раскрытию соответствующей информации всеми территориальными сетевыми организациями |  | август 2013 г. (проект акта Правительства Российской Федерации) | ФСТ России, ФАС России, Минэнерго России |
| 4-й этап - обеспечение возможности получения потребителями на указанном портале информации о свободных мощностях, подачи запроса в электронном виде для оценки осуществления технологического присоединения с отслеживанием сроков обработки запроса, расчета стоимости подключения - в отношении электрических сетей с классом напряжения от 10 кВ и выше |  | август 2013 г. (доклад в Правительство Российской Федерации) | Минэнерго России |
| 5-й этап - обеспечение возможности получения потребителями на указанном портале информации о свободных мощностях, возможности подачи в электронном виде заявки на технологическое присоединение, возможности отслеживания сроков, расчета стоимости подключения |  | декабрь 2013 г. (доклад в Правительство Российской Федерации) | Минэнерго России |
| (п. 28 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| 29. Утверждение перечня основных показателей рейтинга инвестиционной привлекательности по регионам в части технологического присоединения | оценка инвестиционной привлекательности регионов | декабрь 2012 г. | Минэкономразвития России, Минэнерго России |
| VI. Повышение эффективности использования существующих ресурсов сетевых организаций |
| 30. Определение для отдельных категорий потребителей правил технологического присоединения отдельных объектов недвижимого имущества, находящихся в общей собственности, а также условий многократного использования одним физическим (юридическим) лицом права на технологическое присоединение по льготной ставке для объектов потребителей с максимальной мощностью до 15 кВт | уточнение порядка применения льготных ставок при технологическом присоединении | август 2013 г. (проект акта Правительства Российской Федерации) | Минэкономразвития России, ФАС России, ФСТ России, Минэнерго России |
| (п. 30 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| 31. Установление регламента процедуры отсоединения в случае окончания срока действия временного технологического присоединения | введение регламента процедуры отсоединения | в срок до 2 месяцев со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации, касающегося реализации позиций 4 и 7 настоящего плана мероприятий (проект акта Правительства Российской Федерации) | ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России |
| (п. 31 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| 32. Определение порядка ценообразования при технологическом присоединении к распределительным устройствам производителя электрической энергии | порядок ценообразования при технологическом присоединении потребителей к распределительным устройствам производителя электрической энергии | сентябрь 2013 г. (проект федерального закона) | ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р, от 28.10.2015 N 2192-р) |
| 33. Определение порядка взаимодействия между смежными сетевыми организациями при необходимости создания технической возможности для технологического присоединения | введение регламентных сроков, определение обязательств при взаимодействии между смежными сетевыми организациями | август 2013 г. (проект акта Правительства Российской Федерации) | Минэнерго России, ФАС России |
| (п. 33 в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| VII. Реализация плана |
| Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р. |
| VIII. Совершенствование процедуры технологического присоединения |
| (введен распоряжением Правительства РФ от 09.08.2013 N 1400-р) |
| 35. Утверждение типовой формы заявки на осуществление технологического присоединения, а также типовой формы соглашения о перераспределении максимальной мощности | введение типовой формы заявки на осуществление технологического присоединения | август 2013 г. (проект акта Праительства Российской Федерации) | ФАС России, Минэкономразвития России, Минэнерго России |
| 36. Утверждение форм типовых договоров энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии (мощности) | введение форм типовых договоров энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии (мощности) | в течение 3 месяцев со дня вступления в силу федерального закона, закрепляющего соответствующие полномочия Правительства Российской Федерации (проект акта Правительства Российской Федерации) | ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России |
| (п. 36 в ред. распоряжения Правительства РФ от 30.06.2015 N 1249-р) |
| 37. Совершенствование процедуры технологического присоединения садовых некоммерческих товариществ и отдельных заявителей (потребителей), находящихся на их территории | упрощение процедуры технологического присоединения для садовых некоммерческих товариществ и отдельных заявителей, находящихся на их территории | декабрь 2014 г. (проект акта Правительства Российской Федерации) | ФАС России, Минэкономразвития России, Минэнерго России |
| (п. 37 в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2014 N 2665-р) |
| 38. Закрепление понятия "энергопринимающее устройство потребителя электрической энергии" | исключение неопределенности в толковании понятия "энергопринимающее устройство потребителя электрической энергии" | август 2013 г. (проект акта Правительства Российской Федерации) | ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России |
| 39. Определение порядка урегулирования сетевой организацией отношений с третьими лицами (смежными сетевыми организациями, владельцами энергопринимающих устройств и генерирующих объектов), в том числе отношений по субабонированию, в целях обеспечения технической возможности технологического присоединения, а также порядка взаимодействия сетевой организации с системным оператором при определении необходимости проведения мероприятий на объектах третьих лиц: |  |  |  |
| 1-й этап - введение порядка согласования владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств с сетевой организацией опосредованного технологического присоединения | сокращение сроков технологического присоединения, упрощение и регламентация процедуры опосредованного технологического присоединения | декабрь 2014 г. (проект акта Правительства Российской Федерации) | Минэнерго России, ФАС России, ФСТ России, Минэкономразвития России |
| 2-й этап - проведение анализа проблем и практики урегулирования сетевыми организациями отношений с третьими лицами при необходимости выполнения мероприятий на их объектах для создания технической возможности технологического присоединения и выработка предложений по механизмам урегулирования таких отношений и финансированию связанных с этим расходов |  | февраль 2015 г. (доклад в Правительство Российской Федерации) | Минэнерго России, ФАС России, Минэкономразвития России, открытое акционерное общество "Российские сети", открытое акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы" |
| 3-й этап - подготовка нормативных правовых актов о механизмах урегулирования сетевыми организациями отношений с третьими лицами для обеспечения реализации на их объектах мероприятий с целью создания технической возможности технологического присоединения иных потребителей к электрическим сетям сетевой организации (за исключением случаев опосредованного технологического присоединения) с учетом анализа 2-го этапа настоящей позиции | сокращение сроков и повышение прозрачности процедуры технологического присоединения, определение источника и порядка компенсации затрат на выполнение мероприятий на объектах третьих лиц с целью создания технической возможности технологического присоединения объектов иных потребителей к электрическим сетям сетевых организаций | февраль 2016 г. (проекты актов Правительства Российской Федерации) | Минэнерго России, ФАС России, Минэкономразвития России |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 23.12.2014 N 2665-р, от 30.06.2015 N 1249-р, от 28.10.2015 N 2192-р) |
| 40. Ввод в эксплуатацию сетевыми организациями линейных объектов электросетевой инфраструктуры с классом напряжения до 20 кВ в уведомительном порядке | уменьшение количества административных барьеров при введении новых объектов электросетевой инфраструктуры в эксплуатацию за счет исключения обязательности согласования с Ростехнадзором | сентябрь 2015 г. (проект акта Правительства Российской Федерации) | Минэнерго России, Ростехнадзор |
| (п. 40 введен распоряжением Правительства РФ от 30.06.2015 N 1249-р) |
| 41. Упрощение и оптимизация процедур предоставления земельных участков для целей строительства объектов электросетевой инфраструктуры: |  |  |  |
| 1-й этап - проведение анализа по результатам реализации пилотных проектов по ускорению процесса предоставления земельных участков под строительство объектов электросетевой инфраструктуры в отдельных субъектах Российской Федерации | изучение существующих возможностей для сокращения сроков предоставления земельных участков под строительство объектов электросетевой инфраструктуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации | сентябрь 2015 г. (доклад в Правительство Российской Федерации) | Минэкономразвития России, Минстрой России, Минэнерго России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 2-й этап - сокращение сроков принятия решения о предоставлении земельных участков и выдачи строительной разрешительной документации для целей строительства сетевой инфраструктуры на основе лучших практик, реализованных в субъектах Российской Федерации по итогам внедрения опыта пилотного проекта | совершенствование процедуры предоставления земельных участков и получения разрешения на проведение земляных работ с целью синхронизации со сроками технологического присоединения, установленными в отношении сетевых организаций | апрель 2016 г. (проект федерального закона) | Минэкономразвития России, Минстрой России, Минэнерго России, ФАС России с участием открытого акционерного общества "Российские сети" |
| 3-й этап - анализ практики применения положений федерального закона, предусмотренного 2-м этапом настоящей позиции, и при необходимости подготовка изменений в нормативные правовые акты | подготовка предложений в части оптимизации процессов предоставления земельных участков под строительство объектов электросетевой инфраструктуры | в течение 9 месяцев со дня вступления в силу соответствующего федерального закона (доклад в Правительство Российской Федерации) | Минэкономразвития России, Минстрой России, Минэнерго России, ФАС России, Ростехнадзор с участием открытого акционерного общества "Российские сети" |
| (п. 41 введен распоряжением Правительства РФ от 30.06.2015 N 1249-р) |
| 42. Создание системы мониторинга реализации заявок на технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям | обеспечение централизованного контроля за исполнением открытым акционерным обществом "Российские сети", его дочерними и зависимыми обществами заявок на технологическое присоединение к энергосетям, соблюдением норм законодательства Российской Федерации, регулирующих деятельность в сфере технологического присоединения | январь 2016 г. (доклад в Правительство Российской Федерации) | Минэнерго России, ФАС России с участием открытого акционерного общества "Российские сети" |
| (п. 42 введен распоряжением Правительства РФ от 30.06.2015 N 1249-р) |
| 43. Улучшение организации взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и сетевых организаций при осуществлении мероприятий по технологическому присоединению: |  |  |  |
| 1-й этап - подготовка рекомендаций по разработке регламента взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и сетевых организаций при осуществлении мероприятий по технологическому присоединению с учетом лучших региональных практик | анализ и обобщение накопленного в регионах опыта в части оптимизации сроков и процедур выполнения мероприятий по технологическому присоединению, организации эффективного сотрудничества сетевых организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | август 2015 г. (рекомендации в субъекты Российской Федерации) | Минэкономразвития России, Минэнерго России с участием открытого акционерного общества "Российские сети" и автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" |
| 2-й этап - отчет о ходе принятия регламентов взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и сетевых организаций при осуществлении мероприятий по технологическому присоединению | организация эффективного взаимодействия между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и сетевыми организациями | ноябрь 2015 г. (доклад в Правительство Российской Федерации) | Минэкономразвития России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и открытого акционерного общества "Российские сети" |
| (п. 43 введен распоряжением Правительства РФ от 30.06.2015 N 1249-р) |